文档编号：WH-JL-7.2.3-05

编写日期：2019.03.29

深圳市杰科电子有限公司

需求定义书

1. 引言

1.1 编写目的

本文档是深圳市杰科电子有限公司网站项目需求定义书，旨在详细说明该网站需求，规定该网站需要实现的功能以及框架等方面的要求。

本文档是该项目建设的指导性文件，明确定义网站项目的所有功能，作为网站项目开发过程以及验收的唯一标准，指导该项目的后继工作，本文档所定义的网站内容代替以往所有文件的要求。因此，本文档必须经合作双方签字确认。

注意，本文档所记录或描述的是在该项目需求定义阶段所明确的项目需求，在后继阶段如果有新的需求或者对本文档所定义的功能作出变更，必须形成新的文字记录，作为补充文档，合并到项目案卷中，对本项目具有同等的约束力。

1.2 定义

下面列出本文档中用到的专门术语的定义和缩写词的原词组：

甲方：深圳市杰科电子有限公司

乙方：广州万户网络技术有限公司深圳分公司

项目：如果没有特别注明，特指深圳市杰科电子有限公司网站建设项目；

网站：特指深圳市杰科电子有限公司网站；

1.3 网站验收标准

- 前后台不出现报错页面，无死链，错链；

- 功能可正常使用；

- 页面效果按双方确认的设计稿制作；

2. 项目跟进流程图

客户测试与验收

项目交接到客服部

需求调研

需求确认

风格设计

风格确认

后台开发

功能测试

页面合成

前台程序开发

整站成果提交

余款支付

项目培训

项目启动

项目上线

客户测试与验收

项目交接到客服部

需求调研

需求确认

风格设计

风格确认

后台开发

功能测试

页面合成

前台程序开发

整站成果提交

余款支付

项目培训

项目启动

项目上线

| 项目阶段 | 说明 | 涉及文档 | 确认方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求调研 | 需甲方积极配合，需求调研完成后项目经理将提交《需求定义书》和《需求定义书签收单》予甲方 | 《需求定义书签收单》 |  |
| 需求确认 | 《需求定义书》确认后，需要甲方盖章发回给我司，我司方可进行下一步操作 | 《需求定义书》 | 盖章 |
| 网站页面风格设计 | 项目经理提交页面风格设计稿、《网站页面设计风格签收单》和《网站页面设计风格确认书》予甲方 | 《网站页面设计风格签收单》 |  |
| 网站页面风格确认 | 页面风格确认后，甲方签字确认《网站页面设计风格确认书》 | 《网站页面设计风格确认书》 | 签字 盖章 |
| 前后台程序开发 | 项目经理提交网站的前后台程序、《网站整站成果签收单》和《网站验收报告》予甲方 | 《网站整站成果签收单》 |  |
| 验收 | 《网站验收报告》确认后，需要甲方盖章发回给我司，我司方可进行下一步操作 | 《网站验收报告》 | 盖章 |

备注：为了方便甲方的浏览及确认我方在各阶段的工作成果，乙方将把成果放置在测试服务器上，通过提供浏览网址的方式向甲方提交阶段成果。各阶段的签收和确认请甲方积极配合，如因签收或确认不及时造成的项目延时，乙方有权顺延项目开发时间。

3. 技术平台

操作系统：WINDOWS

开发语言：ASP.NET

数据库平台：SQL SERVER 2008R2及以上

使用产品： ezEIP v5.0

语言版本:  中、英（响应式自适应）

4.网站框架结构图

简体中/英文版

简体中/英文版

网站半动态形象型首页

页

网站半动态形象型首页

页

关于杰科

关于杰科

社会责任

社会责任

组织架构

组织架构

公司简介

公司简介

发展历程

发展历程

杰科展厅

杰科展厅

产业基地

产业基地

- 本模块是企业介绍板块，基于信息发布功能制作，以单篇的模式结合精美图文全方位地对企业形象进行宣传与展示；

- 产业基地、杰科展厅采用视频管理系统制作。

- 主要采用精美的图片或者视频；

- 本模块是企业介绍板块，基于信息发布功能制作，以单篇的模式结合精美图文全方位地对企业形象进行宣传与展示；

- 产业基地、杰科展厅采用视频管理系统制作。

- 主要采用精美的图片或者视频；

业务发展

业务发展

杰科智能

杰科智能

杰科数码

杰科数码

- 本模块是业务发展介绍板块，基于信息发布功能制作，以图文结合的形式展示业务发展的详细信息。

- 本模块是业务发展介绍板块，基于信息发布功能制作，以图文结合的形式展示业务发展的详细信息。

产品搜索

产品搜索

产品中心

产品中心

智慧家庭

智慧家庭

平板电脑

平板电脑

音响产品

音响产品

机顶盒

机顶盒

- 全面展示产品信息，采用产品展示系统制作。后台提供方便的产品信息添加、删除及修改功能，可以自定义产品类别和自主增加下级产品分类

- 全面展示产品信息，采用产品展示系统制作。后台提供方便的产品信息添加、删除及修改功能，可以自定义产品类别和自主增加下级产品分类

企业文化

企业文化

杰科刊物

杰科刊物

人才理念

人才理念

核心理念

核心理念

- 本模块发布企业文化栏目信息，以图文结合的形式展示，采用信息发布系统制作；

- 杰科刊物采用电子期刊系统制作。

- 本模块发布企业文化栏目信息，以图文结合的形式展示，采用信息发布系统制作；

- 杰科刊物采用电子期刊系统制作。

产品体验

产品体验

企业资讯

企业资讯

资讯中心

资讯中心

影像杰科

影像杰科

- 本模块发布各类资讯信息，以新闻列表的形式展示，可逐一查看某个新闻栏目的详细介绍页面，采用信息发布系统制作；

- 影像杰科采用视频管理系统制作。

- 本模块发布各类资讯信息，以新闻列表的形式展示，可逐一查看某个新闻栏目的详细介绍页面，采用信息发布系统制作；

- 影像杰科采用视频管理系统制作。

服务中心

服务中心

保修条款

保修条款

维护站点

维护站点

下载中心

下载中心

服务政策

服务政策

- 本模块发布服务中心信息，采用信息发布系统制作；

- 下载中心采用上传下载系统制作。

- 本模块发布服务中心信息，采用信息发布系统制作；

- 下载中心采用上传下载系统制作。

联系我们

联系我们

- 本模块发布公司的联系方式、电话、邮箱、地址等基本信息。

- 本模块发布公司的联系方式、电话、邮箱、地址等基本信息。

辅助导航：

版权声明

版权声明

联系我们

联系我们

网站地图

网站地图

流量统计

流量统计

在线客服

在线客服

5. 网站框架及功能说明

| 首页类型及语言版本 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 首页类型 |  | - 引导页 □ 半动态信息型 ■ 形象型 □ 信息型 |  |  |
| 首页元素 |  | Logo、导航栏、banner轮播、推荐产品、资讯中心、宣传片、服务&商城、底部栏目 |  |  |
| 语言版本 |  | 中、英 |  |  |
| 主导航栏目 |  |  |  |  |
| 一级栏目 | 二级栏目 | 三级栏目 | 前后台功能说明 | 备注 |

| 关于杰科 | 公司简介 |  |  | 前台说明：此板块是企业介绍板块、基于信息发布功能制作，以单篇的模式结合精美图文全方位地对企业形象进行宣传与展示。 功能模块：ezEIP单篇模块管理+信息系统模块+视频管理模块 使用字段：内容、图片、视频（编辑器） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 组织架构 |  |  |  |  |
|  | 发展历程 |  |  |  |  |
|  | 社会责任 |  |  |  |  |
|  | 产业基地（360全景） |  |  |  |  |
|  | 杰科展厅（360全景） |  |  |  |  |
| 业务发展 | 杰科数码 |  |  | 前台说明：此板块是业务发展板块、基于信息发布功能制作，以图文结合的形式展示业务发展的详细信息。 功能模块：ezEIP单篇模块管理+信息系统模块 使用字段：内容、图片（编辑器） |  |
|  | 杰科智能 |  |  |  |  |
| 产品解决方案 | 智慧家庭 |  |  | 前台说明：本模块全面展示产品信息，采用产品展示系统制作。后台提供方便的产品信息添加、删除及修改功能，可以自定义产品类别和自主增加下级产品分类 功能模块：ezEIP产品展示系统+信息系统模块 使用字段：内容、图片（编辑器） |  |
|  | 机顶盒 |  | 电视机机顶盒 |  |  |
|  |  |  | 网络机顶盒 |  |  |
|  | 音响产品 |  |  |  |  |
|  | 平板电脑 |  |  |  |  |
| 企业文化 | 核心理念 |  |  | 前台说明：该板块发布企业文化栏目信息，以图文结合的形式展示，采用信息发布系统制作。杰科刊物采用电子期刊系统 功能模块：ezEIP单篇模块管理+信息发布系统+电子期刊系统 使用字段：内容、图片（编辑器） |  |
|  | 人才理念 |  |  |  |  |
|  | 杰科刊物 |  |  |  |  |
| 资讯中心 | 企业资讯 |  |  | 前台说明：采用信息发布系统展示行业的热点新闻以及公司的新闻，用户可以自己自己后台录入 功能模块：ezEIP信息发布管理 使用字段：图片、内容（编辑器） |  |
|  | 产品体验 |  |  |  |  |
|  | 影像杰科 |  |  |  |  |
| 服务支持 | 服务政策 |  |  | 前台说明：该模块发布服务支持信息，采用信息发布系统制作。下载中心采用上传下载系统制作。 功能模块：ezEIP单篇模块管理+信息发布系统+上传下载系统 使用字段：图片、内容（编辑器） |  |
|  | 维护站点 |  |  |  |  |
|  | 保修条款 |  |  |  |  |
|  | 下载中心 |  |  |  |  |
| 联系我们 |  |  |  | 前台说明：发布公司的联系方式、电话、邮箱、地址等基本信息 功能模块：ezEIP信息发布系统 使用字段：内容（编辑器） |  |
| 辅助栏目 |  |  |  |  |  |
| 联系我们 |  |  | 前台说明：发布公司的联系方式、电话、邮箱、地址等基本信息 功能模块：采用信息发布系统制作 |  |  |
| 网站地图 |  |  | 前台说明：公司地址采用地图显示 功能模块：采用信息发布系统制作 |  |  |
| 版权声明 |  |  | 前台说明：发布版权声明 功能模块：采用信息发布系统制作 |  |  |
| 在线客服 |  |  | 前台说明：点击在线客户弹出聊天框 功能模块：采用信息发布系统制作 |  |  |
| 流量统计 |  |  | 前台说明：对网站流量进行统计 功能模块：采用信息发布系统制作 |  |  |

6. 项目投诉方式

如甲方在项目实施的过程中对项目经理有任何意见与投诉可以直接联系：

第1联系人：项目部经理          刘梦迪   固定电话：0755-82344201 转 8003  手机：15013496031

第2联系人：项目管理中心总监    黄来盛   固定电话：020-8557 5670 转 376    手机：15989052066

项目开发方：广州万户网络技术有限公司深圳分公司       项目确认方：深圳市杰科电子有限公司

签字（盖章）：                                        签字（盖章）：

日期：     年      月       日                       日期：     年      月       日